|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maand | F  E  B | F  E  B | F  E  B | M  R  T | M  R  T | M  R  T | M  R  T | A  P  R | A  P  R | A  P  R | A  P  R | A  P  R |
| Weeknummer | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Kalibreren** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hartslag sensor kalibreren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweet sensor kalibrieren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ademhaling sensor kalibreren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Initiatiefase (idee)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Definitiefase (wat?)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan van Aanpak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Onderzoeksfase (bron)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ontwerpfase (hoe?)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Voorbereidingsfase (hoe uit te voeren?)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Bouwfase (aansluiten)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Realisatiefase (uitvoeren)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nazorgfase (in stand houden)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maand** | **F**  **E**  **B** | **F**  **E**  **B** | **F**  **E**  **B** | **M**  **R**  **T** | **M**  **R**  **T** | **M**  **R**  **T** | **M**  **R**  **T** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** |
| **Weeknummer** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| Plan van aanpak | 20 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Logboek** |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Scriptie** |  | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 |
| Feedback/evaluatie |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Meten met sensoren |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |
| Hartslag sensor kalibreren |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweet sensor ijken |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ademhaling sensor kalibreren/ijken |  | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opslaan op de memory van ESP32 zelf (testen of de waarden dan niet meer gaat schommelen)  ***probleem van 2018 oppakken.*** |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data analyseren |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neuraal netwerk bouwen / toepassen |  |  |  | 12 | 21 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |
| Resultaat |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| Testen met eerste bruikbare data + aanpassingen |  |  |  |  | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 |  |  |  |
| Testen bij testpersoon 2 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maand** | **F**  **E**  **B** | **F**  **E**  **B** | **F**  **E**  **B** | **M**  **R**  **T** | **M**  **R**  **T** | **M**  **R**  **T** | **M**  **R**  **T** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** | **A**  **P**  **R** |
| **Weeknummer** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Logboek** |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **Scriptie** |  | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 | 10+4 |
| Feedback/evaluatie |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Meten met sensoren |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |  |  |
| Hartslag sensor kalibreren |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zweet sensor ijken |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ademhaling sensor kalibreren/ijken |  | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data opslaan op de memory van ESP32 zelf (testen of de waarden dan niet meer gaat schommelen)  ***probleem van 2018 oppakken.*** |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data analyseren |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Neuraal netwerk bouwen / toepassen |  |  |  |  |  | 12 | 21 | 12 | 12 |  |  |  |
| Resultaat |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Testen met eerste bruikbare data + aanpassingen |  |  |  |  |  |  | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 |  |
| Testen bij testpersoon 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Aanpak

* Taken in sprints (Trello gebruiken)
* Elke werkdag:

(6 uurtjes werken aan een taak,

1 uur werken aan logboek aanvullen,

1,5 uur meten voor nieuwe data,

30 minuten feedback/evaluatie)  **=  8 uur**

* Elke avond:

2 uur aan scriptie werken