Afstudeerscriptie

STRESS HERKENNING OP BASIS VAN

BIOMETRISCHE DATA

Rhea Hau

Technische Informatica

Rotterdam University of Applied Sciences

Wijnhaven 107

3011 WN Rotterdam

0850154@hr.nl

https://stud.hr.nl/0850154/

06 september 2018

Versie: Eerste gelegenheid

Informatiepagina

## Contactgegevens

Afstudeerder

Naam:			Mevrouw Hau, Rhea

Studentnummer:	0850154

E-mailadres:		0850154@hr.nl

Telefoonnummer:	06 - 1881 0887

Afstudeerbedrijf

Naam:			ATOS Amstelveen

Adres: 			Burgemeester Rijnderslaan 30, 1185 MC Amstelveen

Telefoonnummer: 	088 - 265 5555

Opdrachtgever

Stagebegeleider: 	Heer Metselaar, Michel

E-mailadres:		michel.metselaar@atos.net

School

Naam:			Hogeschool Rotterdam

Schoolbegeleiders:	Mr. Mazereeuw, Peter en Mvr. Maas, Gwen

Adres:			Wijnhaven 107, 3011 WN Rotterdam

Peer-student

Naam:			Heer verweerd. Juno

E-mailadres:

Telefoonnummer:	06 2146 0635

Voorwoord

sdasdasdad

Dankwoord

sdasdasas

Samenvatting

dadadadad

Inhoudsopgave

Table of Contents

Informatiepagina	1

Contactgegevens	1

Voorwoord	2

Dankwoord	2

Samenvatting	2

Inhoudsopgave	2

Figuren- en tabelltenlijst	3

Lijst met afkortingen	3

Begrippenlijst	3

Inleiding	4

Beheren	4

Versiebeheer	4

Planning	4

Github	7

Analyseren	10

Requirements	10

Theoretische kader	10

Management Samenvatting	10

Samenvatting opdracht	10

Onderzoekvragen	11

Requirement	12

Methodologie	14

Ontwerpen	14

Realiseren	14

Adviseren	14

Onderzoeksresultaten	14

Conclusies, inclusief contextuele reflectie	15

Discussie	15

Aanbevelingen	15

Adviesrapport	15

Nawoord / Evaluatie / Reflectie	15

Litaruurlijst	15

APPENDIX A | Visueel Ontwerp	15

APPENDIX B | Functioneel Ontwerp	15

Figuren- en tabelltenlijst

zczc

Lijst met afkortingen

zxczxc

Begrippenlijst

zxczxc

# Inleiding

xzczxcz

# Beheren

## Versiebeheer

Ik heb voor Github gekozen om alle documentaties en het programma dat ik zal gaan schrijven te bewaren. Hierbij kan ik ook het versiebeheer goed bijhouden.

## Planning

| WBS NUMBER | TASK TITLE | START DATE | DUE DATE |
| --- | --- | --- | --- |
| 100% | 90% | 60% | 40% |
| 1 | Algemeen |  |  |
| 1.1 | Gesprek met docenten | 9/12/2018 | 1/30/2019 |
| 1.1.1 | Gesprek met stagebegeleider | 9/4/2018 | 1/29/2019 |
| 1.2 | Gesprek met andere afdelingen school | 9/10/2018 | 1/21/2019 |
| 1.3 | Mandaat schrijven + afronden | 9/3/2018 | 9/21/2018 |
| 1.4 | Scriptie schrijven + afronden | 9/3/2018 | 1/23/2019 |
| 1.5 | Presentaties aan Hogeschool Rotterdam | 11/7/2018 | 1/16/2019 |
| 1.6 | Presentaties aan ATOS | 10/17/2018 | 10/17/2018 |
| 1.7 | Stagebezoek | 10/17/2018 | 10/31/2018 |
| 1.8 | Gesprek met stagebegeleider en manager | 10/1/2018 | 1/28/2019 |
| 2 | Onderzoeksfase |  |  |
| 2.1 | Requirements opstellen. | 9/5/2018 | 9/7/2018 |
| 2.2 | Literatuuronderzoek naar stress herkenning op basis van biometrische data. | 9/10/2018 | 9/14/2018 |
| 2.3 | Selectie van benodigde sensoren of die geschikt zijn om op de microcontroller aan te sluiten. (Omdat niet alle sensoren geschikt zijn voor eenzelfde microcontroller.) | 9/17/2018 | 9/21/2018 |
| 2.4 | Selectie maken van de microcontroller of een smartwatch. (Omdat ik dan weet hoe mijn ontwerp moet uitzien en welke ontwikkelomgeving ik zal gebruiken. Ik weet dan ook welke programmeertaal ik moet gaan focussen.) | 9/17/2018 | 9/21/2018 |
| 2.5 | Onderzoek welke algoritmen er bestaan voor kunstmatige intelligentie. | 10/8/2018 | 10/12/2018 |
| 3 | Ontwerpfase |  |  |
| 3.1 | Ontwerp eventueel van de aansluiting aan de microcontroller. | 9/24/2018 | 9/28/2018 |
| 3.2 | Data verzamelen en daarvan voor elke sensor een grafiek maken. Want in de grafiek kan ik dan zien wanneer stress hoe het uit zou zien. | 9/24/2018 | 9/28/2018 |
| 3.3 | Oplossingsmethode ontwerpen hoe de patroon van stress te herkennen wordt door de computer. | 9/27/2018 | 10/12/2018 |
| 4 | Bouwfase |  |  |
| 4.1 | Sensoren aansluiten op de microcontroller en op een proefpersoon (ik) | 10/1/2018 | 10/5/2018 |
| 4.2 | Realiseren van prototype o.a. programmeren. | 10/15/2018 | 11/2/2018 |
| 5 | Testfase |  |  |
| 5.1 | Stress herkenning testen bij mijzelf. | 10/15/2018 | 10/26/2018 |
| 5.2 | Bij andere proefpersonen opnieuw data verzamelen en grafiek maken. Vervolgens patroon van stress laten herkennen door de computer. | 10/29/2018 | 11/2/2018 |
| 7 | Afronding |  |  |
| 7.1 | Prototype volledig bouwen | 12/3/2018 | 12/14/2018 |
| 7.2 | Examenzitting | 1/23/2019 | 1/30/2019 |

## Github

RheaH@DESKTOP-O6BR5NO MINGW64 ~/OneDrive - Hogeschool Rotterdam/Afstudeerstage (master)

$ git status

On branch master

Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes to be committed:

(use "git reset HEAD <file>..." to unstage)

new file:   docs/concept_scriptie.docx

new file:   docs/mandaat.docx

RheaH@DESKTOP-O6BR5NO MINGW64 ~/OneDrive - Hogeschool Rotterdam/Afstudeerstage (master)

$ git commit -m "Initial Commit"

[master 2ade8d8] Initial Commit

2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)

create mode 100644 docs/concept_scriptie.docx

create mode 100644 docs/mandaat.docx

RheaH@DESKTOP-O6BR5NO MINGW64 ~/OneDrive - Hogeschool Rotterdam/Afstudeerstage (master)

$ git status

On branch master

Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.

(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

RheaH@DESKTOP-O6BR5NO MINGW64 ~/OneDrive - Hogeschool Rotterdam/Afstudeerstage (master)

$ git add .

RheaH@DESKTOP-O6BR5NO MINGW64 ~/OneDrive - Hogeschool Rotterdam/Afstudeerstage (master)

$ git commit -m "commit"

On branch master

Your branch is ahead of 'origin/master' by 1 commit.

(use "git push" to publish your local commits)

nothing to commit, working tree clean

RheaH@DESKTOP-O6BR5NO MINGW64 ~/OneDrive - Hogeschool Rotterdam/Afstudeerstage (master)

$ git push

Enumerating objects: 6, done.

Counting objects: 100% (6/6), done.

Delta compression using up to 8 threads

Compressing objects: 100% (5/5), done.

Writing objects: 100% (5/5), 30.75 KiB | 7.69 MiB/s, done.

Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0)

To https://github.com/ReiraH/Afstudeerstage.git

a4af7b4..2ade8d8  master -> master

RheaH@DESKTOP-O6BR5NO MINGW64 ~/OneDrive - Hogeschool Rotterdam/Afstudeerstage (master)

$

# Analyseren

## Requirements

- De CHO app is gepersonaliseerd. Dat wil zeggen dat alle kenmerken van een persoon wordt gebruikt voor de CHO app. Naast de algemene verschil tussen mensen, is de data ook anders. Bijvoorbeeld hartslag, huidsvochtigheid, huidstemperatuur, ademnhaling etc. En daaruit kan CHO app assistent een goed voorstel geven om de stress te verminderen.

Ik maak een requirement lijst over wat er de opdrachtgever wilt hebben van mij als opleverset.

# Theoretische kader

## Management Samenvatting

# Samenvatting opdracht

Om de CHO mobiele applicatie een inout te kunnen geven, is er fysiologische data nodig om stress te kunnen herkennen. Die fysiologische data wordt uit een wearable device gehaald. Hierbij wordt er eerst bekeken welke fysiologische data belangrijk is om daarmee stress te herkennen. Wanneer de minimale fysiologische data bekend is om stress te kunnen herkennen, wordt er gekeken welke wearable device het meest geschikt is. Er wordt ook onderzocht van een bestaande wearable devices of die uberhaupt aan de minimum eis voldoen om stress te kunnen herkennen. Zo niet, dan wordt er gekeken naar een alternatieve weg voor een nieuwe prototype.

Vervolgens wordt er bekeken naar de manieren  om de data uit te halen vanuit het device. Zodra er een wearable device is aangeleverd kan er bekeken worden met fysiologische data op te meten. Vervolgens moeten de fysiologische data opgevraagd kunnen worden. Met die fysiologische data kan er bekeken worden of die mogelijk gefilterd moet worden, voordat er een stuke code wordt geschreven om de stress te vinden. De code kan een machine learning algoritme of in een neuraal netwerk vorm zijn. Uiteindelijk moet er worden gezocht naar een manier hoe de resultaat doorgestuurd kan worden naar de bestaande CHO mobiele applicatie.

## Onderzoekvragen

Hoofdvraag: Kan er met behulp van reguliere smartwear voldoende fysiologische data verzameld worden dusdanig dat stress gedecteerd kan worden bij de drager met behulp van artificiële intelligentie, zo niet hoe dan wel?

Deelvragen:

Deelvraag I: Welke data is beschikbaar uit deze smartwear waarmee stress gedetecteerd kan worden.

Welke smart watches zijn geschikt om fysiologische data uit te halen?

Welke smart watches?

Hoe haal je de data eruit?

Welke data zijn er beschikbaar?

Hoe stuur je data door naar de Cloud?

Deelvraag II: Op welke manieren kan je stress detecteren bij gebruikers(medewerkers)?

Data die nodig zijn om emotie vast te stellen?

Wannneer stress iemand?

Hoe vergelijk je stress soorten van schillende mensen?

Deelvraag III: Hoe moet ik omgaan met de data voor het programmeren gedeelte?

Hoe sorteer ik de data?

Welke data ga ik uitfilteren?

Welke methode kan ik dat het makkelijkst uithalen?

Welke programmeertaal heb ik nodig?

Hoe stuur ik mijn resultaten door naar de bestaande applicatie?

Deelvraag IV: Welke algorithmes zijn geschikt voor de stress detectie?

dfdf

Deelvraag V: Welke privacy gerelateerde aspecten spelen een rol bij de gebruikte data?

# Requirement

- Er wordt met real-time meting gebruikt om fysiologische data binnen te krijgen.

- De fysiologische data wordt bewerkt en zo geprogammeerd dat er stress wordt herkend.

- De vorm van het resultaat moet overeenkomen met de input van de CHO appliccatie.

| Devices |  |  |
| --- | --- | --- |
| HuaWei Watch 2 | Raspberry Pi 3+ B | Arduino Due |

http://www.globalsources.com/gsol/I/Activity-tracking/a/9000000132594.htm

| Data benamingen | Omschrijving |
| --- | --- |
| Voetstappen (Footsteps) |  |
| GPS volger (GPS tracker) |  |
| Hartritme (Heart rate) |  |
| Ademhaling (Breathing) |  |
| Slaapritme volger (Sleep tracker) |  |

# Methodologie

Methode van aanpak (implementatie-onderzoek, experiment…)

Probleemstelling en rationele

Uitvoering van het onderzoek

# Ontwerpen

# Realiseren

# Adviseren

# Onderzoeksresultaten

Resultaten van het onderzoek

# Conclusies, inclusief contextuele reflectie

# Discussie

# Aanbevelingen

# Adviesrapport

# Nawoord / Evaluatie / Reflectie

# Litaruurlijst

# APPENDIX A | Visueel Ontwerp

# APPENDIX B | Functioneel Ontwerp